宿州市贯彻落实《2023年安徽省湿地公园生态环境保护专项督察报告》

反馈问题整改措施清单

| 序号 | 地市 | 具体问题 | 重点措施 | 目标任务 | 整改实施 主体 | 验收（监管）单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿州市 | 宿州市一些地方和部门对湿地保护的重要性认识不够，在湿地公园建设上投入不足；对解决湿地公园突出生态环境问题重视不够，问题排查整改不彻底。 | 1.深入学习贯彻习近平生态文明思想，将习近平总书记关于湿地保护修复的重要论述、《中华人民共和国湿地保护法》等纳入市、县和相关单位党委（党组）理论学习中心组学习计划，提高对湿地公园生态环境保护工作重要性、紧迫性的认识。 2.建立宿州市湿地保护工作联席会议制度，不断提升监管能力，形成上下联动、齐抓共管的工作合力。 3.加大湿地公园建设投入。 4.成立宿州市湿地公园生态环境保护专项督察报告反馈问题整改工作专班，统筹协调推进湿地公园问题整改。 | 贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院关于湿地公园生态环境保护工作的决策部署及省委、省政府有关要求的政治自觉性不断增强。 | 埇桥区委、区政府，泗县县委、县政府，市林业局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局 | 市林业局、 市生态环境局 | 2024 年底 |
| 2 | 宿州市 | 湿地公园建设不到位。仙湖省级湿地公园自2017年设立以来，未按总体规划要求实施保护、恢复、科普宣教等9项工程，也未按要求开展湿地资源调查监测，仅区级财政投入2万元用于设置监控、张贴宣传标语。 | 1.按照仙湖省级湿地公园总体规划要求持续推进科普宣教等9项工程。 2.组织开展湿地资源调查监测工作。 3.加大湿地公园生态保护修复和科普宣教资金投入。 | 科学有序开展科普宣教、湿地资源调查监测等工程，湿地公园财政投入增加。 | 埇桥区委、 区政府 | 市林业局 | 2024 年底 |
| 3 | 宿州市 | 湿地公园建设不到位。泗县划定石龙湖国家湿地公园及编制《泗县石龙湖国家湿地公园总体规划（2018—2022）》时，未与蚌埠市五河县沟通，将五河县县域1184.13亩土地纳入湿地公园管理范围内，其中永久基本农田900.48亩。 | - 开展自然保护地整合优化时将位于五河县区域内永久基本农田等规范调出。 - 2024年底前与五河县建立泗县石龙湖国家湿地公园跨界共管制度，加强日常管理。定期开展湿地保护修复、野生动植物保护、林地管理和涉林生态环保问题等联合巡查，对巡查发现的问题，明确双方管理范围、管护责任、联合管护措施，做好跨界交办、督办和情况反馈。 | 五河县范围内永久基本农田等予以调出。 | 泗县县委、 县政府 | 市林业局、 市生态环境局 | 2025 年底 |
| 4 | 宿州市 | 破坏湿地问题依然存在。督察发现，泗县石龙湖国家湿地公园石梁河霸王桥北300米处河面漂浮数头死猪；059号界桩附近堆放少量生活垃圾；058号界桩附近、五河县界沟村等处仍存在投饵养殖现象，养殖总面积约30亩。 | 1.将石梁河霸王桥北河面漂浮的死猪全数打捞，进行无害化处理。 2.全面清理059号界桩附近堆放的生活垃圾。 3.对058号界桩附近、五河县界沟村等处投饵养殖进行规范管理。 4.联合五河县，举一反三，全面排查整治湿地公园范围内违规倾倒生活垃圾和投饵养殖问题。 5.加强日常监管，完善巡查监管长效机制，巩固整改成效。 | 完成死猪和生活垃圾清运；规范处置跨界区域违规问题。 | 泗县县委、 县政府 | 市林业局、 市生态环境局 | 2024 年底 |
| 5 | 宿州市 | 破坏湿地问题依然存在。安徽永兴纸业股份有限公司自2023年10月以来，在未取得取水手续的情况下，擅自通过管道从仙湖省级湿地公园恢复重建区内取水1000余吨。 | 1.拆除取水设备。 2.对违规取水行为进行处理。 3.加强日常取用水排查监管。 | 拆除取水设备，违规行为处理到位。 | 埇桥区委、 区政府 | 市水利局 | 2024 年底 |
| 6 | 宿州市 | 问题整改不彻底。2018年安徽省环境保护委员会办公室印发《关于印发生态区域违法建设问题整治标准的通知》，明确要求“地方政府拆除湖泊管理范围内违法建筑矮围，恢复湖泊自然状态”。督察发现，埇桥区未严格落实整治要求，仙湖省级湿地公园原用于水产养殖的闭口矮围多达20余处，大量闭口矮围将湿地水面分割成零散区域，破坏水体连通性、影响湿地生态功能。 | - 1.对原用于水产养殖的20余处人工闭口矮围进行全面梳理，分类制定整改清单。（2024年9月底前） - 2.举一反三，开展湿地公园日常巡查，发现问题及时整改。（2024年11月底前） 3.分期分批清理水产养殖户，退出后打通矮围，连通水系。（2025年12月底前） | 矮围破塘入湖，恢复水系连通。 | 埇桥区委、 区政府 | 市林业局、市生态环境局、市农业农村局、市水利局 | 2025 年底 |